Compte-rendu de réunion du 31 mai 2017

# Participants

Sandrine AUZOUX

Maroane HAMIDA

Thierry HELMER

# Ce qui a été discuté pendant la réunion

* Discussion autour du cahier des charges
* Discussion autour du choix du framework PhP

# Objectifs découlant de la réunion

* Revoir le MCD
* Se documenter sur le framework CodeIgniter
* Compléter le cahier des charges avec des captures d’écran du prototype
* Préparer la base de données locale

# Autres informations

* Choix du framework

Le choix du framework a été porté sur CodeIgniter, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord à cause de contraintes techniques, CodeIgniter étant bien plus facile et rapide à installer sur le serveur, mais aussi car il n’y a que très peu de gens utilisant Symfony au CIRAD de Montpellier, ne laissant donc pas la possibilité d’être aidé ou conseillé par une personne plus qualifiée.

* Réunion avec l’informaticien en charge de Coatis

Une réunion doit être organisé avec l’informaticien en charge du site web Coatis. Cette réunion portera sur la transmission d’informations entre ProMaKI et Coatis, sur l’espace disponible sur le serveur, et sur l’installation du framework CodeIgniter.

* Matériel informatique

Afin de faciliter l’étape de développement, une station d’accueil comprenant un écran, un clavier et une souris a été demandée.

# Date de la prochaine réunion

Mercredi 14 Juin 2017